Rzeszów, 8.02.2022r.

(edytowane 7.03.2022r)

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT W PRZETARGU

1. Zamawiający:

**Spółdzielnia Mieszkaniowa „Energetyk”,** 35-326 Rzeszów, ul. E. Kwiatkowskiego 7, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod nr 0000048035, NIP: 813-21-94-270

ogłasza przetarg nieograniczony na przebudowę instalacji gazowej związanej z wprowadzeniem instalacji c.c.w.u. w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Żytkiewicza 6, 8, 12, 14, 16, 18, 20 w Boguchwale

1. Wyjaśnień n.t. zamówienia udzielają:

Małgorzata Baran adres e-mail [m.baran@smenergetyk.com.pl](mailto:m.baran@smenergetyk.com.pl)

1. Podstawą przygotowania ofert jest przedmiar robót i projekt, który jest załącznikiem zaproszenia. Zaleca się, aby wykonawca zgromadził wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty. Zamawiający na życzenie wykonawca umożliwi przeprowadzenie wizji lokalnej.

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych oraz stosowania upustów.

1. Wymagany termin realizacji:

* Rozpoczęcie prac 5 maja 2022r.
* Zakończenie prac do 30 lipca 2022r.

1. Wymagana gwarancja: min. 5 lat
2. Termin składania ofert: do ~~7~~ 14 marca 2022 r. do godz.10:00 – sekretariat SM „Energetyk” ul. Kwiatkowskiego 2b lok. 14 (2 piętro)
3. Otwarcie ofert: ~~7~~ 14 marca 2022 r. o godz. 10:15 – administracja SM „Energetyk” lok. 16 (4 piętro)
4. Jedynym kryterium oceny ofert jest cena.

Do oferty należy dołączyć:

* Kopię uprawnień budowlanych specjalności instalacje sanitarne osoby kierującej robotami oraz kopię zaświadczenia, że osoba ta jest członkiem Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
* Kosztorys ofertowy szczegółowy

Dodatkowe informacje

* Termin wyboru oferty i ogłoszenia wyników nastąpi w dniu ~~9~~ 16.03.2022r.
* Wykonawcy zostaną powiadomieni o dokonanym wyborze. Wykonawca, który złoży ofertę najkorzystniejszą będzie zobowiązany do podpisania umowy w terminie 7 dni od daty otrzymania informacji o wyborze oferty.
* Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty w przypadku, gdy Wykonawca złoży ofertę, której przedmiot będzie niezgodny z wymogami Zamawiającego i obowiązującymi przepisami.
* Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu otwarcia ofert oraz warunków postępowania w przypadku zaistnienia okoliczności nieznanych mu w dniu sporządzenia niniejszego zaproszenia do składania ofert, a mających istotny wpływ na przedmiot zamówienia.
* Jeżeli cena oferty najkorzystniejszej przewyższy kwotę przeznaczoną na wykonanie Zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo nie rozstrzygnięcia niniejszego postępowania.
* Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wariantowych.
* Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia bądź unieważnienia niniejszego postępowania bez podania przyczyny w przypadku zaistnienia okoliczności nieznanych mi w dniu sporządzania niniejszego zapytania ofertowego.
* Wykonawcy uczestniczą w niniejszym postępowaniu ofertowym na własne ryzyko i nie przysługują im żadne roszczenia z tytułu odstąpienia bądź unieważnienia przez zamawiającego od postępowania ofertowego.
* Dokumenty złożone w formie kserokopii mają być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez wykonawcę, przy imiennej pieczątce lub czytelny podpis przy pieczątce firmy. Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu uwierzytelnioną kserokopię opłaconej polisy od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę nie mniejszą niż przedmiotowe zamówienie. Opłaconą polisę Wykonawca zobowiązany jest posiadać do końca okresu trwania umowy.